## Slide 1
AI Chat Platform
Enterprise Multi-Modal AI Chat Platform
项目开发与技术文档
Prepared by: Wesley Cheng
Date: May 30, 2026

## Slide 2
项目概述
📊 项目信息
项目名称: AI Chat Platform
开发周期: 2026-05-27 ~ 2026-05-30
总提交次数: 28 commits
代码规模: 前端~15K行 / 后端~8K行
生产环境: http://8.137.103.202
✨ 核心特性
✓ 多模型支持 (DeepSeek/OpenAI/Anthropic/Ollama)
✓ 智能文件解析 (PDF/DOCX/XLSX/TXT/MD)
✓ Agent管理系统 (自定义Prompt与工具)
✓ 流式对话 (SSE实时输出)
✓ 响应式设计 (桌面端+移动端)
✓ 安全认证 (JWT + bcrypt)
技术亮点: 前后端分离 | Docker容器化 | RAG检索增强 | 异步任务队列

## Slide 3
系统架构设计
用户层 (Web Browser)
前端层 (React + TypeScript)
后端层 (FastAPI + Uvicorn)
数据层 (PostgreSQL + Redis + ChromaDB)
前后端分离
Docker容器化
异步任务(arq)
向量检索(ChromaDB)
流式输出(SSE)

## Slide 4
技术栈
前端技术栈
• React 18.3 + TypeScript 5.5
• Vite 5.4 (构建工具)
• Tailwind CSS 3.4 (样式)
• Zustand 4.5 (状态管理)
• @tanstack/react-query 5.56
• React Router DOM 6.26
• Axios 1.7 (HTTP客户端)
• react-markdown 9.0
• lucide-react 0.400 (图标)
后端技术栈
• FastAPI 0.115 + Uvicorn
• SQLAlchemy 2.0 + Alembic
• asyncpg 0.30 + psycopg2-binary
• python-jose 3.3 + passlib 1.7
• LangChain 0.3 + LangGraph 0.2
• ChromaDB 0.5 (向量数据库)
• arq 0.24 + Redis 5.2
• PyMuPDF 1.25 + python-docx 1.1

## Slide 5
功能模块
1
用户认证模块
✓ JWT Token认证
✓ 用户注册/登录
✓ 密码bcrypt加密
✓ Token刷新机制
2
模型配置模块
✓ 多模型支持
✓ CRUD管理
✓ API Key加密
✓ 默认模型设置
3
对话管理模块
✓ SSE流式输出
✓ 上下文管理
✓ Agent选择
✓ 多轮对话
4
文件管理模块
✓ 多格式支持
✓ 异步上传
✓ 自动解析
✓ RAG集成
5
Agent管理模块
✓ 自定义Prompt
✓ 工具配置
✓ CRUD管理
✓ 模型关联

## Slide 6
开发过程
Day 1
05-27
✅ 项目初始化
✅ Git仓库搭建
✅ Docker环境配置
✅ 前后端骨架
Day 2
05-28
✅ 用户认证系统
✅ 模型配置CRUD
✅ SSE流式输出
✅ ECS部署
Day 3
05-29
✅ Agent管理页面
✅ 文件上传功能
✅ Agent对话集成
✅ 响应式优化
Day 4
05-30
✅ 默认模型编辑
✅ 输入优化
✅ 加载动画
✅ 文档生成

## Slide 7
提交日志统计
✨ feat: 15次
🐛 fix: 12次
📝 docs: 1次
🔧 chore: 0次
Commit Hash
日期
类型
描述
907c52b
2026-05-30
feat
设置页面支持编辑默认模型和启用状态
b23c987
2026-05-29
fix
修复文件上传问题，修复认证头拼写错误
eedd3dd
2026-05-29
feat
优化所有页面响应式设计
adcb7fb
2026-05-29
feat
响应式UI优化
c6a6c10
2026-05-29
fix
修复文件上传问题
19dba34
2026-05-29
fix
修复文件内容获取问题
fbf714c
2026-05-29
fix
优化文件上传流程
29ec3ab
2026-05-29
feat
聊天支持上传文件
0b76cfd
2026-05-29
feat
聊天页面支持选择Agent
9e72e15
2026-05-29
fix
修复创建Agent时空字符串错误

## Slide 8
重大Bug修复记录
Bug #1: Authorization拼写错误
问题: 前端api.ts中Authorization拼写为Authoriation
解决: 修正拼写错误
commit: b23c987
Bug #2: 文件上传失败
问题: 手动设置Content-Type导致boundary缺失
解决: 删除手动Content-Type设置
commit: c6a6c10
Bug #3: Agent创建500错误
问题: 空字符串''导致数据库外键约束报错
解决: 将空字符串转为None
commit: 9e72e15
Bug #4: 文件内容未随消息发送
问题: file_ids类型不匹配，查询条件错误
解决: 转换file_ids为UUID列表
commit: 19dba34

## Slide 9
部署架构
Frontend
(Nginx Alpine)
Backend
(Python 3.12)
PostgreSQL
(16-alpine)
Redis
(7-alpine)
ChromaDB
(latest)
arq-worker
(异步任务)
环境变量配置
DATABASE_URL - 数据库连接字符串
REDIS_URL - Redis连接字符串
CHROMA_HOST - ChromaDB主机地址
SECRET_KEY - JWT密钥

## Slide 10
使用指南 & 未来规划
快速开始
1. 访问 http://8.137.103.202
2. 注册账号并登录
3. 配置模型（设置->添加模型）
4. 开始对话（选择模型/Agent）
5. 上传文件进行RAG对话
未来规划
功能增强:
• 支持更多文件类型(PPT/MP4)
• 实现RAG检索增强
• 多模态输入(图片/语音)
性能优化:
• 消息分页加载
• 文件解析速度优化
项目已部署生产环境，欢迎测试与使用！